## Slide 1: 软件实现和服务提供
作业指导书

## Slide 2: 全新领域的研发项目可应用标准的V模型
需求分析
系统设计
详细设计
编程
集成
实施
交付
验收测试准备
系统测试准备
单元测试准备
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
技术咨询
合同签订
全新研发项目
质保
结项

## Slide 3: 基于产品组件支持下的软件项目V模型应用
产品
需求分析
系统设计
详细设计
编程
集成
实施
交付
验收测试准备
系统测试准备
单元测试准备
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
方案咨询
合同签订
产品规划
售前支持
应用支持
开发支持
组件测试
组件研发
产品设计
组件上架
软件开发项目
质保
结项

## Slide 4: 上游负责验证下游产出是否对版
产品
需求分析
系统设计
详细设计
编程
集成
实施
交付
验收测试准备
系统测试准备
单元测试准备
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
方案咨询
合同签订
产品规划
售前支持
应用支持
开发支持
组件测试
组件研发
产品设计
组件上架
软件开发项目
验证
验证
验证
验证
验证
验证
质保
结项
验证
验证
验证
验证

## Slide 5: 下游要求上游产出应该逻辑清晰和自洽
产品
需求分析
系统设计
详细设计
编程
集成
实施
交付
验收测试准备
系统测试准备
单元测试准备
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
方案咨询
合同签订
产品规划
售前支持
应用支持
开发支持
组件测试
组件研发
产品设计
组件上架
软件开发项目
验证
验证
验证
验证
验证
验证
质保
结项
验证
验证
验证
验证

## Slide 6: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
有设置岗位但职责不合适
岗位缺实应该补充完善
有设置岗位且职责合适

## Slide 7: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
目前的工作，相当于项目的需求分析师，但是水平普遍不够格（不是指客户行业领域知识上的缺失）。
基于产品组件的项目研发过程，建议职责范围调整为：
1，市场研究；
2，产品规划；
3，产品研发管理（仅研发产品核心部分且组件化后供项目组应用）；
4，产品推行咨询。
重新定义产品经理后，如有人才暂缺，可由P7以上干部暂时兼职，自己招人带教出来后才放手。

## Slide 8: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
基于产品组件的项目研发过程，建议新增业务架构师：
1，按照产品规划搭建产品的业务框架（完整的核心+个性化预留模块）；
2，对涉及本产品的项目进行系统设计指导和管控（不允许突破业务框架造成产品组件用不上，无法复用）；
3，指导组件设计师进行产品组件的开发；
4，对产品组件进行功能验证；
5，指导产品组件在项目中的应用；
6，采集反馈意见，持续改进业务框架。
主要来源：社招、内部转岗。

## Slide 9: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
基于产品组件的项目研发过程，建议新增组件设计师：
1，基于业务框架进行产品组件的设计和开发、测试；
2，指导产品组件在项目中的应用；
6，采集反馈意见，持续改进产品组件。
主要来源：社招。

## Slide 10: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
建议新增需求分析师岗位，和项目经理同属一个部门：
1，项目售前调研和规格书编写；
2，项目售后详细需求调研和分析；
3，组织测试用例、操作说明书等文档的编写；
4，组织功能验证，分析及协调处理解决问题；
5，参与实施培训和上线，分析及协调处理解决问题。
主要来源：社招，内部转岗。

## Slide 11: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
多一项职责：编写测试用例，承担功能验证测试工作。

## Slide 12: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
软件过程改进小组

## Slide 13: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
软件质量保证小组

## Slide 14: 附言：世界已够复杂
工具精简：工具不是万能的，特别是市面上的工具，往往不大适用于我们这种并不大型，且传统的软件开发。
规则简化：要把复杂规则实操到位是很难的事情，所以制定规则要尽可能简化，经常思考还有没简化的余地。
组织精炼：根据项目的特点、规模和复杂程度等因素来决定是采用团队作战还是单兵作战，能单干就不分工。
设计简约：系统分析设计和开发阶段，切勿浪费较多的技术去做用较少的技术同样可以做好的事情。