## Slide 1: 软件实现和服务提供
作业指导书

## Slide 2: 全新领域的研发项目可应用标准的V模型
需求分析
系统设计
详细设计
编程
集成
实施
交付
验收测试准备
系统测试准备
单元测试准备
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
技术咨询
合同签订
全新研发项目
质保
结项

## Slide 3: 基于产品组件支持下的软件项目V模型应用
产品
需求分析
系统设计
详细设计
编程
集成
实施
交付
验收测试准备
系统测试准备
单元测试准备
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
方案咨询
合同签订
产品规划
售前支持
应用支持
开发支持
组件测试
组件研发
产品设计
组件上架
软件开发项目
质保
结项

## Slide 4: 上游负责验证下游产出是否对版
产品
需求分析
系统设计
详细设计
编程
集成
实施
交付
验收测试准备
系统测试准备
单元测试准备
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
方案咨询
合同签订
产品规划
售前支持
应用支持
开发支持
组件测试
组件研发
产品设计
组件上架
软件开发项目
验证
验证
验证
验证
验证
验证
质保
结项
验证
验证
验证
验证

## Slide 5: 下游要求上游产出应该逻辑清晰和自洽
产品
需求分析
系统设计
详细设计
编程
集成
实施
交付
验收测试准备
系统测试准备
单元测试准备
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
方案咨询
合同签订
产品规划
售前支持
应用支持
开发支持
组件测试
组件研发
产品设计
组件上架
软件开发项目
验证
验证
验证
验证
验证
验证
质保
结项
验证
验证
验证
验证

## Slide 6: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
有设置岗位但职责不合适
岗位缺实应该补充完善
有设置岗位且职责合适

## Slide 7: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
目前的工作，相当于项目的需求分析师，但是水平普遍不够格（不是指客户行业领域知识上的缺失）。
基于产品组件的项目研发过程，建议职责范围调整为：
1，市场研究；
2，产品规划；
3，产品研发管理（仅研发产品核心部分且组件化后供项目组应用）；
4，产品推行咨询。
重新定义产品经理后，如有人才暂缺，可由P7以上干部暂时兼职，自己招人带教出来后才放手。

## Slide 8: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
基于产品组件的项目研发过程，建议新增业务架构师：
1，按照产品规划搭建产品的业务框架（完整的核心+个性化预留模块）；
2，对涉及本产品的项目进行系统设计指导和管控（不允许突破业务框架造成产品组件用不上，无法复用）；
3，指导组件设计师进行产品组件的开发；
4，对产品组件进行功能验证；
5，指导产品组件在项目中的应用；
6，采集反馈意见，持续改进业务框架。
主要来源：社招、内部转岗。

## Slide 9: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
基于产品组件的项目研发过程，建议新增组件设计师：
1，基于业务框架进行产品组件的设计和开发、测试；
2，指导产品组件在项目中的应用；
6，采集反馈意见，持续改进产品组件。
主要来源：社招。

## Slide 10: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
建议新增需求分析师岗位，和项目经理同属一个部门：
1，项目售前调研和规格书编写；
2，项目售后详细需求调研和分析；
3，组织测试用例、操作说明书等文档的编写；
4，组织功能验证，分析及协调处理解决问题；
5，参与实施培训和上线，分析及协调处理解决问题。
主要来源：社招，内部转岗。

## Slide 11: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
多一项职责：编写测试用例，承担功能验证测试工作。

## Slide 12: 合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程
产品
产品经理
项目
项目经理
需求分析师
实施工程师
开发
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
管控
PMO
EPG
QA
软件质量保证小组

## Slide 13
总监
产品经理
项目经理
需求分析师
实施工程师
软件架构师
业务架构师
组件设计师
开发经理
软件设计师
软件工程师
P1
P5
P7
P9
合适的组织架构和岗位设置以支撑软件过程

## Slide 14: 项目内岗位人员投入
需求分析
系统设计
详细设计
编程
技术咨询
调研需求范围
合同签订
项目经理
需求分析师
实施工程师
软件架构师
开发经理
软件设计师
软件工程师
50%：主导调研和把控
5%：协调
40%：文档整理
5%：判断可开发性？

## Slide 15: 项目内岗位人员投入
需求分析
系统设计
详细设计
编程
技术咨询
合同签订
编写技术规格书
项目经理
需求分析师
实施工程师
软件架构师
开发经理
软件设计师
软件工程师
30%：主导文档编写
和客户确认
5%：协调
60%：文档编写
5%：开发工作量
和周期评估

## Slide 16: 项目内岗位人员投入
需求分析
编写详细需求分析报告
系统设计
详细设计
编程
技术咨询
合同签订
项目经理
需求分析师
实施工程师
软件架构师
开发经理
软件设计师
软件工程师
25%：主导文档编写
、需求把控和客户确认
5%：协调
60%：文档编写
10%：架构设计和功能外需求整理

## Slide 17: 项目内岗位人员投入
需求分析
系统设计
ER图等设计文档
详细设计
编程
技术咨询
合同签订
项目经理
需求分析师
实施工程师
软件架构师
开发经理
软件设计师
软件工程师
5%：主导需求解释
15%：需求解释
20%：整体设计、任务分解和技术把控
60%：模块设计

## Slide 18: 项目内岗位人员投入
需求分析
系统设计
详细设计
编程
技术咨询
合同签订
项目经理
需求分析师
实施工程师
软件架构师
开发经理
软件设计师
软件工程师
10%：需求解释
10%：整体设计把控和开发资源调配
80%：模块开发和白盒测试

## Slide 19: 项目内岗位人员投入
需求分析
系统设计
详细设计
编程
技术咨询
合同签订
项目经理
需求分析师
实施工程师
软件架构师
开发经理
软件设计师
软件工程师
10%：需求解释
10%：整体设计把控和开发资源调配
80%：模块开发和白盒测试

## Slide 20
验收测试准备
系统测试准备
单元测试准备
单元测试
集成测试
系统测试
验收测试
实施工程师
测试用例编写
软件工程师
白盒测试、改bug
测试并反馈问题
改bug
项目内岗位人员投入

## Slide 21: 产品可复用组件的研发人员投入
产品
产品规划
售前支持
应用支持
开发支持
组件测试
组件研发
产品设计
组件上架
产品经理
业务架构师
组件设计师
软件开发项目

## Slide 22: 产品可复用组件的研发人员投入
产品
产品规划
售前支持
应用支持
开发支持
组件测试
组件研发
产品设计
组件上架
软件开发项目
产品经理
业务架构师
组件设计师
按领域模型设计思想分析产品，得出完整的业务框架图

## Slide 23: 产品可复用组件的研发人员投入
产品
产品规划
售前支持
应用支持
开发支持
组件测试
组件研发
产品设计
组件上架
产品经理
业务架构师
组件设计师
1，分辨出产品的核心域、通用域、支撑域；
2，将核心域、通用域尽可能设计为可复用组件；
3，把控可复用组件的设计开发。
设计开发可复用组件
软件开发项目

## Slide 24: 软件过程改进和能力评价体系建设

## Slide 25: 附言：世界已够复杂
工具精简：工具不是万能的，特别是市面上的工具，往往不大适用于我们这种并不大型，且传统的软件开发。
规则简化：要把复杂规则实操到位是很难的事情，所以制定规则要尽可能简化，经常思考还有没简化的余地。
组织精炼：根据项目的特点、规模和复杂程度等因素来决定是采用团队作战还是单兵作战，能单干就不分工。
设计简约：系统分析设计和开发阶段，切勿浪费较多的技术去做用较少的技术同样可以做好的事情。